**1주차 보고서**

**● 조 명 : 피치삼마**

**● 기 간 : 12월 2일 ~ 12월 6일**

**● 주간 업무 목표**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 순번 | 대상 | 목표 내용 | 진행 결과 | |
| 1 | 김경훈 | Android Studio 기반 어플리케이션 예제 실습  및 개요 구상 | 완료부분 | Android Studio 실습, 대단원 주제 선정 |
| 미완료부분 | 세부 주제 선정 |
| 미완료부분 사유 | 각자가 추구하는 아이디어가 상이함 |
| 2 | 윤상배 | 앱 개발을 위한 데이터베이스 구축(초기단계) | 완료부분 | Android Studio 실습, 대단원 주제 선정 |
| 미완료부분 | 세부 주제 선정 |
| 미완료부분 사유 | 각자가 추구하는 아이디어가 상이함 |
| 3 | 박준형 | 앱 개발을 위한 서버 구축(초기단계) | 완료부분 | Android Studio 실습, 대단원 주제 선정 |
| 미완료부분 | 세부 주제 선정 |
| 미완료부분 사유 | 각자가 추구하는 아이디어가 상이함 |
| 4 | 박준영 | Android Studio 기반 어플리케이션 예제 실습  및 UI 구상 | 완료부분 | Android Studio 실습, 대단원 주제 선정 |
| 미완료부분 | 세부 주제 선정 |
| 미완료부분 사유 | 각자가 추구하는 아이디어가 상이함 |

* **12월 2(월)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 순번 | 대상 | 진행 예정 | 진행 결과 | |
| 1 | 김경훈 | * 안드로이드 기반 어플리케이션 연습 * 세부 주제선정 팀 회의 | 오전 | 안드로이드 기반 어플리케이션 연습 |
| 오후 | 컨텐츠 주제 확정을 위한 팀 회의 진행 |
| 저녁 | 아이디어 확립과정 |
| 2 | 윤상배 | * 안드로이드 기반 어플리케이션 연습 * 세부 주제선정 팀 회의 | 오전 | 안드로이드 기반 어플리케이션 연습 |
| 오후 | 컨텐츠 주제 확정을 위한 팀 회의 진행 |
| 저녁 | 아이디어 확립과정 |
| 3 | 박준형 | * 안드로이드 기반 어플리케이션 연습 * 세부 주제선정 팀 회의 | 오전 | 안드로이드 기반 어플리케이션 연습 |
| 오후 | 컨텐츠 주제 확정을 위한 팀 회의 진행 |
| 저녁 | 아이디어 확립과정 |
| 4 | 박준영 | * 안드로이드 기반 어플리케이션 연습 * 세부 주제선정 팀 회의 | 오전 | 안드로이드 기반 어플리케이션 연습 |
| 오후 | 컨텐츠 주제 확정을 위한 팀 회의 진행 |
| 저녁 | 아이디어 확립과정 |

* **12월 3(화)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 순번 | 대상 | 진행 예정 | 진행 결과 | |
| 1 | 김경훈 | * 안드로이드 기반 어플리케이션 연습 * 데이터베이스 논의 | 오전 | 안드로이드 기반 어플리케이션 연습 |
| 오후 | 데이터베이스 구축 논의 |
| 저녁 | 데이터베이스 구축 논의 |
| 2 | 윤상배 | * 안드로이드 기반 어플리케이션 연습 * 데이터베이스 논의 | 오전 | 안드로이드 기반 어플리케이션 연습 |
| 오후 | 데이터베이스 구축 논의 |
| 저녁 | 데이터베이스 구축 논의 |
| 3 | 박준형 | * 안드로이드 기반 어플리케이션 연습 * 데이터베이스 논의 | 오전 | 안드로이드 기반 어플리케이션 연습 |
| 오후 | 데이터베이스 구축 논의 |
| 저녁 | 데이터베이스 구축 논의 |
| 4 | 박준영 | * 안드로이드 기반 어플리케이션 연습 * 데이터베이스 논의 | 오전 | 안드로이드 기반 어플리케이션 연습 |
| 오후 | 데이터베이스 구축 논의 |
| 저녁 | 데이터베이스 구축 논의 |

* **12월 4(수)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 순번 | 대상 | 진행 예정 | 진행 결과 | |
| 1 | 김경훈 | * 안드로이드 스튜디오 실습 * 앱 기본 틀 | 오전 | 안드로이드 스튜디오 실습 |
| 오후 | 교수님과의 미팅후 데이터베이스 수정 회의 진행 |
| 저녁 | 개인 공부 시간 |
| 2 | 윤상배 | * 안드로이드 스튜디오 실습 * 데이터베이스 구축을 위한 연습 | 오전 | 안드로이드 스튜디오 실습 |
| 오후 | 교수님과의 미팅후 데이터베이스 수정 회의 진행 |
| 저녁 | 개인 공부 시간 |
| 3 | 박준형 | * 안드로이드 스튜디오 실습 * 서버 구축을 위한 연습 | 오전 | 안드로이드 스튜디오 실습 |
| 오후 | 교수님과의 미팅후 데이터베이스 수정 회의 진행 |
| 저녁 | 개인 공부 시간 |
| 4 | 박준영 | * 안드로이드 스튜디오 실습 * UI 구상 | 오전 | 안드로이드 스튜디오 실습 |
| 오후 | 교수님과의 미팅후 데이터베이스 수정 회의 진행 |
| 저녁 | 개인 공부 시간 |

* **12월 5(목)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 순번 | 대상 | 진행 예정 | 진행 결과 | |
| 1 | 김경훈 | * 세부 주제선정 팀 회의 | 오전 | 4차 산업혁명 관련 강의 청강 |
| 오후 | 컨텐츠 주제 확정을 위한 팀 회의 진행 |
| 저녁 | 교수님 미팅 이후 추가 회의 진행 |
| 2 | 윤상배 | * 세부 주제선정 팀 회의 | 오전 | 4차 산업혁명 관련 강의 청강 |
| 오후 | 컨텐츠 주제 확정을 위한 팀 회의 진행 |
| 저녁 | 교수님 미팅 이후 추가 회의 진행 |
| 3 | 박준형 | * 세부 주제선정 팀 회의 | 오전 | 4차 산업혁명 관련 강의 청강 |
| 오후 | 컨텐츠 주제 확정을 위한 팀 회의 진행 |
| 저녁 | 교수님 미팅 이후 추가 회의 진행 |
| 4 | 박준영 | * 세부 주제선정 팀 회의 | 오전 | 4차 산업혁명 관련 강의 청강 |
| 오후 | 컨텐츠 주제 확정을 위한 팀 회의 진행 |
| 저녁 | 교수님 미팅 이후 추가 회의 진행 |

* **12월 6(금)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 순번 | 대상 | 진행 예정 | 진행 결과 | |
| 1 | 김경훈 | * 세부 주제선정 팀 회의 | 오전 | 세부 주제 관련 솔루션 검색 및 회의 |
| 오후 | 컨텐츠 주제 확정을 위한 팀 회의 진행 |
| 저녁 | 대단원 주제 및 주요 아이디어 선정 (VR/그림판 관련) |
| 2 | 윤상배 | * 세부 주제선정 팀 회의 | 오전 | 세부 주제 관련 솔루션 검색 및 회의 |
| 오후 | 컨텐츠 주제 확정을 위한 팀 회의 진행 |
| 저녁 | 대단원 주제 및 주요 아이디어 선정 (VR/그림판 관련) |
| 3 | 박준형 | * 세부 주제선정 팀 회의 | 오전 | 세부 주제 관련 솔루션 검색 및 회의 |
| 오후 | 컨텐츠 주제 확정을 위한 팀 회의 진행 |
| 저녁 | 대단원 주제 및 주요 아이디어 선정 (VR/그림판 관련) |
| 4 | 박준영 | * 세부 주제선정 팀 회의 | 오전 | 세부 주제 관련 솔루션 검색 및 회의 |
| 오후 | 컨텐츠 주제 확정을 위한 팀 회의 진행 |
| 저녁 | 대단원 주제 및 주요 아이디어 선정 (VR/그림판 관련) |