**4주차 보고서**

**● 조 명 : 피치삼마**

**● 기 간 : 12월 23일 ~ 12월 27일**

**● 주간 업무 목표**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 순번 | 대상 | 목표 내용 | 진행 결과 | |
| 1 | 김경훈 | 앱 서버 파이어베이스 통신 및 데이터베이스 논의 | 완료부분 | Android Studio 실습, 대단원 주제 선정 |
| 미완료부분 | 파이어베이스 연동 |
| 미완료부분 사유 | 처음해보는 부분이라 해결법을 찾지못함 |
| 2 | 윤상배 | 앱 개발을 위한 데이터베이스 구축(초기단계) | 완료부분 | Android Studio 실습, 대단원 주제 선정 |
| 미완료부분 | 세부 주제 선정 |
| 미완료부분 사유 | 각자가 추구하는 아이디어가 상이함 |
| 3 | 박준형 | 앱 개발을 위한 서버 구축(초기단계) | 완료부분 | Android Studio 실습, 대단원 주제 선정 |
| 미완료부분 | 세부 주제 선정 |
| 미완료부분 사유 | 각자가 추구하는 아이디어가 상이함 |
| 4 | 박준영 | Android Studio 기반 어플리케이션 예제 실습  및 UI 구상 | 완료부분 | Android Studio 실습, 대단원 주제 선정 |
| 미완료부분 | 세부 주제 선정 |
| 미완료부분 사유 | 각자가 추구하는 아이디어가 상이함 |

* **12월 23일(월)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 순번 | 대상 | 진행 예정 | 진행 결과 | |
| 1 | 김경훈 | * 데이터베이스 논의 및 다이어그램 | 오전 | 데이터베이스 논의 및 다이어그램 |
| 오후 | 데이터베이스 논의 및 다이어그램 |
| 저녁 | 데이터베이스 논의 및 다이어그램 |
| 2 | 윤상배 | * 데이터베이스 논의 및 다이어그램 | 오전 | 데이터베이스 논의 및 다이어그램 |
| 오후 | 데이터베이스 논의 및 다이어그램 |
| 저녁 | 데이터베이스 논의 및 다이어그램 |
| 3 | 박준형 | * 데이터베이스 논의 및 다이어그램 | 오전 | 데이터베이스 논의 및 다이어그램 |
| 오후 | 데이터베이스 논의 및 다이어그램 |
| 저녁 | 데이터베이스 논의 및 다이어그램 |
| 4 | 박준영 | * 데이터베이스 논의 및 다이어그램 | 오전 | - 데이터베이스 논의 및 다이어그램 |
| 오후 | 데이터베이스 논의 및 다이어그램 |
| 저녁 | 데이터베이스 논의 및 다이어그램 |

* **12월 24일(화)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 순번 | 대상 | 진행 예정 | 진행 결과 | |
| 1 | 김경훈 | * 데이터베이스 논의 및 다이어그램 | 오전 | 데이터베이스 논의 및 다이어그램 |
| 오후 | 데이터베이스 구축 논의 |
| 저녁 | 데이터베이스 구축 논의 |
| 2 | 윤상배 | * 데이터베이스 논의 및 다이어그램 | 오전 | 데이터베이스 논의 및 다이어그램 |
| 오후 | 데이터베이스 구축 논의 |
| 저녁 | 데이터베이스 구축 논의 |
| 3 | 박준형 | * 데이터베이스 논의 및 다이어그램 | 오전 | 데이터베이스 논의 및 다이어그램 |
| 오후 | 데이터베이스 구축 논의 |
| 저녁 | 데이터베이스 구축 논의 |
| 4 | 박준영 | * 데이터베이스 논의 및 다이어그램 | 오전 | 데이터베이스 논의 및 다이어그램 |
| 오후 | 데이터베이스 구축 논의 |
| 저녁 | 데이터베이스 구축 논의 |

* **12월 25일(수)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 순번 | 대상 | 진행 예정 | 진행 결과 | |
| 1 | 김경훈 | * 안드로이드 스튜디오 실습 * 앱 기본 틀 | 오전 | 안드로이드 스튜디오 실습 |
| 오후 | 교수님과의 미팅후 데이터베이스 수정 회의 진행 |
| 저녁 | 개인 공부 시간 |
| 2 | 윤상배 | * 안드로이드 스튜디오 실습 * 데이터베이스 구축을 위한 연습 | 오전 | 안드로이드 스튜디오 실습 |
| 오후 | 교수님과의 미팅후 데이터베이스 수정 회의 진행 |
| 저녁 | 개인 공부 시간 |
| 3 | 박준형 | * 안드로이드 스튜디오 실습 * 서버 구축을 위한 연습 | 오전 | 안드로이드 스튜디오 실습 |
| 오후 | 교수님과의 미팅후 데이터베이스 수정 회의 진행 |
| 저녁 | 개인 공부 시간 |
| 4 | 박준영 | * 안드로이드 스튜디오 실습 * UI 구상 | 오전 | 안드로이드 스튜디오 실습 |
| 오후 | 교수님과의 미팅후 데이터베이스 수정 회의 진행 |
| 저녁 | 개인 공부 시간 |

* **12월 26일(목)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 순번 | 대상 | 진행 예정 | 진행 결과 | |
| 1 | 김경훈 | * 이클립스 와 안.스 서버 및 클라연동 | 오전 | 이클립스 와 안.스 서버 및 클라연동 |
| 오후 | 이클립스 와 안.스 서버 및 클라연동 |
| 저녁 | 이클립스 와 안.스 서버 및 클라연동 |
| 2 | 윤상배 | * 데이터베이스 | 오전 | 데이터베이스 구조 및 프로시져 구상 |
| 오후 | 데이터베이스 구조 및 프로시져 구상 |
| 저녁 | 데이터베이스 구조 및 프로시져 구상 |
| 3 | 박준형 | * 이클립스 와 안.스 서버 및 클라연동 | 오전 | 이클립스 와 안.스 서버 및 클라연동 |
| 오후 | 이클립스 와 안.스 서버 및 클라연동 |
| 저녁 | 이클립스 와 안.스 서버 및 클라연동 |
| 4 | 박준영 | * UI 구현 | 오전 | UI 구현 |
| 오후 | UI 구현 |
| 저녁 | UI 구현 |

* **12월 27일(금)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 순번 | 대상 | 진행 예정 | 진행 결과 | |
| 1 | 김경훈 | * 이클립스 와 안.스 서버 및 클라연동 | 오전 | 앱서버 구현 및 파이어베이스 연동 |
| 오후 | 앱서버 구현 및 파이어베이스 연동 |
| 저녁 | 앱서버 구현 및 파이어베이스 연동 |
| 2 | 윤상배 | * 데이터베이스 | 오전 | 데이터베이스 구조 -> 정규화 및 관계도 설정 |
| 오후 | 데이터베이스 구조 -> 정규화 및 관계도 설정 |
| 저녁 | 데이터베이스 구조 -> 정규화 및 관계도 설정 |
| 3 | 박준형 | * 이클립스 와 안.스 서버 및 클라연동 | 오전 | 앱서버 구현 및 파이어베이스 연동 |
| 오후 | 앱서버 구현 및 파이어베이스 연동 |
| 저녁 | 앱서버 구현 및 파이어베이스 연동 |
| 4 | 박준영 | * UI구현 | 오전 | UI 구현 |
| 오후 | UI 구현 |
| 저녁 | UI 구현 |