**5주차 보고서**

**● 조 명 : 피치삼마**

**● 기 간 : 1월 28일 ~ 1월 31일**

**● 주간 업무 목표**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 순번 | 대상 | 목표 내용 | 진행 결과 | |
| 1 | 김경훈 | 앱 서버 파이어베이스 통신 및 서버 구축  매니저 클라이언트 및 양방향통신 | 완료부분 | 파이어베이스와 앱서버의 통신 및 클라이언트 및 서버 통신 |
| 미완료부분 | 서버 -> 안드 부분 |
| 미완료부분 사유 | x |
| 2 | 윤상배 | 앱 개발을 위한 데이터베이스 구축 | 완료부분 | 데이터베이스 프로시져 |
| 미완료부분 | 세부적으로 완료 x |
| 미완료부분 사유 | x |
| 3 | 박준형 | 앱 개발을 위한 UI 기능 | 완료부분 | 안드로이드 스튜디오 기능 구현 |
| 미완료부분 | 각 기능에 따른 처리 |
| 미완료부분 사유 | 각기능을 온전히 구현 x |
| 4 | 박준영 | Android Studio 기반 어플리케이션 예제 실습  및 UI 구축 | 완료부분 | Android Studio UI구상 |
| 미완료부분 | x |
| 미완료부분 사유 | x |

* **1월 27일(월)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 순번 | 대상 | 진행 예정 | 진행 결과 | |
| 1 | 김경훈 |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 2 | 윤상배 |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 3 | 박준형 |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 4 | 박준영 |  |  |  |
|  |  |
|  |  |

* **1월 28일(화)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 순번 | 대상 | 진행 예정 | 진행 결과 | |
| 1 | 김경훈 | * 서버 구축 | 오전 | 앱서버 구현 |
| 오후 | 앱서버 구현 |
| 저녁 |  |
| 2 | 윤상배 | * 데이터베이스 프로시져 구현 | 오전 | 데이터베이스 구축 |
| 오후 | 데이터베이스 구축 |
| 저녁 |  |
| 3 | 박준형 | * 안드로이드 스튜디오 기능 구현 | 오전 | 앱서버 구현 |
| 오후 | 앱서버 구현 |
| 저녁 |  |
| 4 | 박준영 | * UI구현 | 오전 | UI구현 |
| 오후 | UI구현 |
| 저녁 |  |

* **1월 29일(수)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 순번 | 대상 | 진행 예정 | 진행 결과 | |
| 1 | 김경훈 | * 서버 구축 | 오전 | 앱서버 구현 |
| 오후 | 앱서버 구현 |
| 저녁 | 앱서버 구현 |
| 2 | 윤상배 | * 데이터베이스 프로시져 구현 | 오전 | 데이터베이스 구조 |
| 오후 | 데이터베이스 구조 |
| 저녁 | 데이터베이스 구조 |
| 3 | 박준형 | * 안드로이드 스튜디오 기능 구현 | 오전 | 기능 구현 |
| 오후 | 기능 구현 |
| 저녁 | 기능 구현 |
| 4 | 박준영 | * UI구현 | 오전 | UI 구현 |
| 오후 | UI 구현 |
| 저녁 | UI 구현 |

* **1월 30일(목)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 순번 | 대상 | 진행 예정 | 진행 결과 | |
| 1 | 김경훈 | * 서버 구축 | 오전 | 앱서버 구현 |
| 오후 |  |
| 저녁 |  |
| 2 | 윤상배 | * 데이터베이스 프로시져 구현 | 오전 | 데이터베이스 구조 |
| 오후 |  |
| 저녁 |  |
| 3 | 박준형 | * 안드로이드 스튜디오 기능 구현 | 오전 | 기능 구현 |
| 오후 |  |
| 저녁 |  |
| 4 | 박준영 | * UI 구현 | 오전 | UI 구현 |
| 오후 |  |
| 저녁 |  |

* **1월 31일(금) (설)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 순번 | 대상 | 진행 예정 | 진행 결과 | |
| 1 | 김경훈 | * 서버 구축 | 오전 | 앱서버 구현 |
| 오후 | 앱서버 구현 |
| 저녁 | 앱서버 구현 |
| 2 | 윤상배 | * 데이터베이스 프로시져 구현 | 오전 | 데이터베이스 구조 |
| 오후 | 데이터베이스 구조 |
| 저녁 | 데이터베이스 구조 |
| 3 | 박준형 | * 안드로이드 스튜디오 기능 구현 | 오전 | 기능 구현 |
| 오후 | 기능 구현 |
| 저녁 | 기능 구현 |
| 4 | 박준영 | * UI구현 | 오전 | UI 구현 |
| 오후 | UI 구현 |
| 저녁 | UI 구현 |